| N. | 3 | Denominazione obiettivo: Implementazione DATA BASE – licenze edilizie storicizzate e concessioni edilizie. |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | -Reperimento Licenze Edilizie dal 1969 al 1977 -Reperimento Concessioni Edilizie dal 1978 al 1994 -Implementazione del Data Base dedicato e inserimento dati - Collaudo |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 20/02/2015 Reperimento degli atti , verifica e organizzazione del cartaceo. |
| ESECUZIONE | 29/08/2015 – Fascicolazione degli atti |
| ULTIMAZIONE | 12/12/2015 – Allineamento degli atti con il data base. |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Archivio ottimizzato e diminuzione tempi di ricerca. |