| N. | 1 | Denominazione obiettivo: Mappatura rete fognaria acque meteoriche comunale |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Attività previste: Elaborazione mappatura della rete fognaria meteorica del territorio comunale. Ad oggi non esiste una mappa organica e digitalizzata della rete fognaria, la stessa è costituita da un insieme di supporti cartacei risalenti agli anni ’80 incrementati da ulteriori riscontri, esiti di sopralluoghi, conoscenza “a memoria” ecc. L’attività si prefigge di riunire organicamente il tutto su una cartografia CTR, al fine di poter in futuro importare la mappa su un SIT. Nel primo anno si prevede di predisporre la cartografia di base e raggiungere la rappresentazione cartografica del 20% della rete fognaria comunale; a completamento nel secondo anno. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 1.03.2018 |
| ESECUZIONE | E’ stato iniziato il lavoro mediante rappresentazione cartografica dei tratti via via esaminati e rilevati nei vari sopralluoghi, vedasi allegato (particolare zona centro paese) |
| ULTIMAZIONE | In corso – obiettivo pluriennale |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Attività eseguite al 31.12.2018 Percentuale di raggiungimento: 100% del previsto per il 2018 (rappresentazione cartografica del 20% della rete fognaria comunale) |