## SEZIONE 4

# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

(IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di Impegno fondi | Importo (in Euro) |  | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totale | Già liquidato |  |
| Ampliamento scuola Galilei |  | 2003/07 | 426.460,62 | 128.693,95 | Mutuo + oo.uu. |
| Completamento Via Don Marino Mori |  | 2006/07/10 | 385.000,00 | 18.076,31 | oo.uu. |
| Realizzazione sala polival. c/o centro sportivo la Palagina |  | 2007/09 | 170.000,00 | 88.036,64 | oo.uu. + entrate generali + contr. privato |
| Sistemaz. ed urbanizzaz. Via vicinale di Falciano |  | 2009 | 150.000,00 | 54.116,84 | oo.uu. + concess. loculi + finanziamento da privati |
| Sistemazione Via Alberello |  | 2009 | 130.000,00 | - | Mutuo + proventi cessione area PEEP V. Melo |
| Manutenzione straordinaria viabilità anno 2010 |  | 2010 | 177.000,00 | - | Stato + oo.uu. |
| Lavori manutenzione straordinaria verdi pubblici “Via Nova” e “Riani” |  | 2010 | 55.000,00 | - | Entrate generali + avanzo di amm.ne |

- 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) Considerati gli stringenti vincoli del patto di stabilità che limitano fortemente il pagamento di spese in c/capitale ritardando di conseguenza l’ avvio e la realizzazione di investimenti e gli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale per il rispetto assoluto del Patti di Stabilità, , lo stato di attuazione dei programmi, si ritiene regolare. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….