SCHEDA N. 1

ANNO 2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO E PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Ing. Alessandro Rizzello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI e/o SERVIZI Riorganizzazione logistica degli uffici a seguito delle indicazione fornite dall’Amministrazione: coordinamento del personale assegnato e delle ditte incaricate ai lavori. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA __ PROGETTO ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In linea con la riorganizzazione degli uffici e dei servizi attuata dalla nuova Amministrazione del Comune, si rende necessario individuare ed attuare una ridistribuzione logistica degli uffici, per ottimizzare gli spazi-lavoro anche alla luce del nuovo assetto dell’Ente e dei Settori e Servizi creati. Nel 2014 sono state eseguite le attività relative alla sede comunale e biblioteca, nel 2015 sono programmate le attività nella sede distaccata Ragioneria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborazione delle soluzioni distributive per l’area Ragioneria. Avvio e conclusione dei lavori di modifiche distributive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 1.02.2015 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31.12.2015 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  |  |  | NO |  | X |
| D | Capo progetto |  | Ing. Alessandro Rizzello responsabile SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO E PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO E PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO E PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Ing. Alessandro Rizzello |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 | Denominazione obiettivo: | RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI e/o SERVIZI |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Individuazione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente, esame dello stato attuale e studio di soluzioni distributive che rispecchiano le esigenze del nuovo assetto |  | Elaborazione layout distributivi e schemi grafici di assetto dell’ufficio coinvolto | 1.02.2015 | 28.02.2015 |  |  |
|  | 2 |  | Affidamento dei lavori ed esecuzione, coordinamento imprese, supporto logistico per spostamento arredi, facchinaggio, attività di riordino e spostamento archivi |  | Conclusione lavori | 1.03.2015 | 31.12.2015 | 1 |  |

Denominazione obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI e/o SERVIZI

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Bonelli Biagino | Istruttore Tecnico cat. C | 1, 2 | 50 |
| Lenzi Franco | Operaio A.S. cat. B3 | 2 | 80 |