| N. | 1 | Denominazione obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI e/o SERVIZI Riorganizzazione logistica degli uffici a seguito delle indicazione fornite dall’Amministrazione: coordinamento del personale assegnato e delle ditte incaricate ai lavori. |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | In linea con la riorganizzazione degli uffici e dei servizi attuata dalla nuova Amministrazione del Comune, si rende necessario individuare ed attuare una ridistribuzione logistica degli uffici, per ottimizzare gli spazi-lavoro anche alla luce del nuovo assetto dell’Ente e dei Settori e Servizi creati. Nel 2014 sono state eseguite le attività relative alla sede comunale e biblioteca, nel 2015 sono programmate le attività nella sede distaccata Ragioneria. Elaborazione delle soluzioni distributive per l’area Ragioneria. Avvio e conclusione dei lavori di modifiche distributive |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 1.02.2015 |
| ESECUZIONE | I lavori sono stati eseguiti in forma di lavori in economia e diretti dal personale interno dell’ufficio; i lavori sono stati conclusi entro 1.10.2015 |
| ULTIMAZIONE | 1.10.2015 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Definito il quadro del riassetto dell’ufficio distaccato di Piazza XXVII Aprile in relazione al nuovo assetto dell’Ente e dei settori istituiti. Ottimizzati gli spazi disponibili con ampliamento degli spazi per area Tributi. Percentuale di raggiungimento: 100% |