| N. | 1 | Denominazione obiettivo: Predisposizione parco progetti per partecipazione al bando “Cantieri aperti 2016” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Predisposizione parco progetti per partecipazione al bando “Cantieri aperti 2016” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Si prevede l’elaborazione e redazione, utilizzando solo forza lavoro interna all’Ente, di due progetti esecutivi per la partecipazione al bando promosso dalla fondazione cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, “Bando Cantieri aperti 2016”; l’attività richiede quindi l’esecuzione di sopralluoghi, misurazioni e rilievi, la redazione di due progetti di livello esecuitivo da ultimare ed approvare in tempo utile per la partecipazione al bando predetto. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 1.02.2016 |
| ESECUZIONE | L’Amministrazione ha partecipato la bando cantieri aperti 2016 con due progetti, uno già redatto ed approvato in precedenza (interventi presso la palestra Fanciullacci) ed un altro redatto ex novo nel 2016 e relativo alla realizzazione di un parco nella zona 167; progetto esecutivo ultimato ed approvato con Deliberazione G.C. n. 66 del 27.04.2016 |
| ULTIMAZIONE | 28.04.2016 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Progetto presentato nei termini. Percentuale di raggiungimento: 100% |