SCHEDA N. 1

ANNO 2013

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | ING. ALESSANDRO RIZZELLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | approvazione progetto di ampliamento e la ristrutturazione del bocciodromo comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predisposizione ed approvazione di un progetto preliminare, redatto dai tecnici interni dell’Ente, per l’ampliamento e ristrutturazione del bocciodromo comunale, in modo da poter partecipare al bando di finanziamento nell’ambito del “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e D.M. 25 febbraio 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Approvazione progetto preliminare Invio documentazione al Ministero dello Sport per partecipazione al bando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 1.05.2013 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 11.06.2013 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  |  |  | NO |  | X |
| D | Capo progetto |  | Ing. Alessandro Rizzello – resp. Settore Tecnico Manutentivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Tecnico Manutentivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | € 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | X |  | NO |  |  |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Approvazione progetto preliminare Invio documentazione al Ministero dello Sport per partecipazione al bando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2013

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | ING. ALESSANDRO RIZZELLO |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | approvazione progetto di ampliamento e la ristrutturazione del bocciodromo comunale |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  | Ing. Alessandro Rizzello – resp. Settore Tecnico Manutentivo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Elaborazione fabbisogni dell’Amministrazione, incontri con Società Bocciofila che gestisce l’impianto, predisposizione del progetto di livello preliminare; elaborazione della documentazione necessaria per il bando tra cui il piano finanziario e il piano di sostenibilità |  | Redazione progetto preliminare | 1.04.2013 | 3.06.2013 |  |  |
|  | 2 |  | Approvazione progetto preliminare con Delibera di Giunta Comunale |  | approvazione progetto preliminare | 4.06.2013 | 8.06.2013 | 1 |  |
|  | 3 |  | Partecipazione al bando nazionale “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” |  | Invio domanda nei termini | 9.06.2013 | 11.06.2013 | 2 |  |

Denominazione obiettivo: approvazione progetto di ampliamento e la ristrutturazione del bocciodromo comunale

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| RIZZELLO ALESSANDRO | RESPONSABILE DEL SETTORE | 1 2 3 | 60 |
| BONELLI BIAGINO | ISTRUTTORE TECNICO | 1 | 60 |
| LENZI SIMONE | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 3 | 50 |